**BÁO CÁO HẰNG TUẦN**

**Họ tên:** Nguyễn Đại Hoàng Phúc

**Lớp:** DA21TTB

| **Tuần** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Kết quả dự kiến** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 11/11/2024  đến 17/11/2024 | - Nghiên cứu về lý thuyết.  - Phân tích yêu cầu người dùng, nghiên cứu chi tiết hệ thống. - Thiết lập môi trường phát triển.  - Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý câu lạc bộ. - Tạo mô hình dữ liệu và liên kết giữa các bảng. | - Cơ sở lý thuyết được hoàn thiện.  - Các yêu cầu hệ thống và thiết lập môi trường ban đầu.  - Cơ sở dữ liệu được thiết kế hoàn chỉnh và được liên kết hợp lý. |
|  | Từ 18/11/2024  đến 24/11/2024 | - Thiết kế và xây dựng giao diện cơ bản cho các trang như trang chủ, quản lý thành viên, hoạt động, tin tức... | - Hoàn thành thiết kế và cấu trúc giao diện chính. |
|  | Từ 25/11/2024  đến 01/12/2024 | Thiết kế và xây dựng các trang còn lại. | - Hoàn thành thiết kế và cấu trúc giao diện chính. |