**BÁO CÁO HẰNG TUẦN**

**Họ tên:** Nguyễn Đại Hoàng Phúc

**Lớp:** DA21TTB

| **Tuần** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Kết quả dự kiến** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 11/11/2024  đến 17/11/2024 | - Nghiên cứu về lý thuyết.  - Phân tích yêu cầu người dùng, nghiên cứu chi tiết hệ thống. - Thiết lập môi trường phát triển.  - Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý câu lạc bộ. - Tạo mô hình dữ liệu và liên kết giữa các bảng. | - Cơ sở lý thuyết được hoàn thiện.  - Các yêu cầu hệ thống và thiết lập môi trường ban đầu.  - Cơ sở dữ liệu được thiết kế hoàn chỉnh và được liên kết hợp lý. |
|  | Từ 18/11/2024  đến 24/11/2024 | - Thiết kế và xây dựng giao diện cơ bản cho các trang như trang chủ, quản lý thành viên, hoạt động, tin tức... | - Hoàn thành thiết kế và cấu trúc giao diện chính. |
|  | Từ 25/11/2024  đến 01/12/2024 | Thiết kế và xây dựng các trang còn lại. | - Hoàn thành thiết kế và cấu trúc giao diện chính. |
|  | Từ 02/12/2024  đến 08/12/2024 | - Triển khai mô hình MVC trong .NET 6 cho các chức năng quản lý thành viên và hoạt động, ... | - Hoàn thành các tính năng cơ bản (thêm, sửa, xóa) và chúng hoạt động ổn định. |
|  | Từ 09/12/2024  đến 15/12/2024 | - Tích hợp tính năng đăng ký thành viên và quản lý hoạt động. - Hoàn thiện giao diện các trang thành viên, hoạt động, và tin tức,... | - Chức năng đăng ký và quản lý hoạt động hoàn tất, ... |
|  | Từ 16/12/2024  đến 22/12/2024 | - Cấu hình CI/CD với Github Action để tự động hóa kiểm thử và triển khai. | - CI/CD được tích hợp, đảm bảo hệ thống tự động kiểm thử, triển khai. |
|  | Từ 23/12/2024  đến 29/12/2024 | - Kiểm thử toàn bộ hệ thống. - Xử lý các lỗi phát sinh (nếu có) và tối ưu hiệu suất ứng dụng. | - Hệ thống hoàn chỉnh, chạy ổn định, và không còn lỗi lớn. |